BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SARAJEVO

OPĆINA NOVO SARAJEVO

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA “MALTA”

Broj:01-1- 302-2/24

Datum: 17.9.2024.godine

- Na osnovu člana 17 i 24. stav 1. tačka a) Zakona o javnim nabavkama ( „Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22) i Odluke o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2024. godinu, Školski odbor  d o n o s i

ODLUKU

o pokretanju postupka javne nabavke radova putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja sa jednim ponuđačem

Član 1.

Odobrava se pokretanje i provođenje postupka javne nabavke „Dodatni radovi na rekonstrukciji kabineta biologije, hemije i fizike u JU OŠ „Malta“, a prema tenderskoj dokumentaciji i u skladu sa opravdanom potrebom izvođenja dodatnih radova koji nisu obuhvaćeni zaključenim Ugovorom za izvođenje radova rekonstrukcije kabineta biologije, hemije i fizike u JU „Malta“ broj: 09-3-181-9/24 od 10.6.2024.godine, putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja sa jednim ponuđačem sa kojim je zaključen navedeni Ugovor.

Član 2.

Predmet javne nabavke određen je u tenderskoj dokumentaciji.

Član 3.

Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez PDV-a) iznosi 6.502,56 KM

JRJN oznaka predmeta nabavke: 45000000-7

JRJN naziv predmeta nabavke: Građevinski radovi

Za provođenje javne nabavke osigurana su novčana sredstva u Budžetu Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS.

Član 4.

Vrsta postupka: pregovarački postupak bez objave obavještenja sa jednim ponuđačem, utemeljen je na osnovu člana 24. stav 1. tačka a) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik BIH“ broj: 39/14, 59/22 i 50/24).

Ugovorni organ ima potrebu za dodatnim radovima.

U toku realizacije ugovora o izvođenju radova rekonstrukcije kabineta biologije, hemije i fizike u JU OŠ „Malta u JU OŠ „Malta“pojavila se potreba za dodatnim radovima usljed nepredviđenih okolnosti i realizacije osnovnog Ugovora koji se tehničko-tehnološki ne mogu odvojiti od osnovnog ugovora radi krajnje funkcionalnosti i iskoristivosti.

Član 5.

Planirana javna nabavka u svojoj vrijednosti neće preći 20% vrijednosti radova iz osnovnog Ugovora.

Tenderska dokumentacija sačinit će se u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima kojima se reguliše ova oblast.

Član 6.

Pregovarački postupak bez objave obavještenja provest će se sa jednim ponuđačem i to Izvođačem radova General Constructions d.o.o. sa kojim je zaključen osnovni Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji kabineta u JU OŠ „Malta“, 09-3-181-9/24 od 10.6.2024.godine, i u skladu sa važećim propisima i procedurama.

Član 7.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

U realizaciji zaključenog Ugovora o izvođenju radova rekonstrukcije kabineta biologije, hemije ifizike  u JU OŠ „Malta“, zbog nepredviđenih okolnosti, te objektivnih i tehničkih razloga postoji potreba za izvođenjem dodatnih radova koji nisu predviđeni Tenderskom dokumentacijom i zaključenim Ugovorom. Nadzorni organ je dao mišljenje da je u skladu sa ukazanom potrebom neophodno izvesti dodatne radove koji se tehničko-tehnološki ne mogu odvojiti od osnovnog ugovora radi krajnje funkcionalnosti i iskoristivosti, te se Škola obratila Ministarstvu za odgoj i obrazovanje KS za odobravanje dodatnih sredstava, te je Ministarstvo dalo saglasnost  o odobrenim dodatnim sredstvima u iznosu od 7.608,00 KM sa PDV-om.

Imajući u vidu navedeno, kao i odredbe Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke ne može se izjaviti žalba, ali može se pokrenuti spor pred nadležnim sudom u Sarajevu u roku od 30 dana od dana objave iste na oglasnoj ploči i web stranici škole.

DOSTAVLJENO:                                                 PREDSJEDNICA  ŠKOLSKOG  ODBORA

- Komisiji za javne nabavke,

- Sekretaru Komisije za javne nabavke,

- Uz materijal Školskog odbora, 			Elma Žužić

- Na oglasnu tablu,

- Web stranica škole i Agencije za javne nabavke,

- A/a.